##### Gmina Młodzieszyn 96-512 Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 tel. (0-46) 864-17-50 fax (0-46) 864-17-65 e-mail: ugmlodzieszyn@o2.pl Strona internetowa: www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

na

„Przebudowę  drogi gminnej

Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”

w ramach

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

## Młodzieszyn ,  23.02.2011 r.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

Gmina Młodzieszyn  reprezentowana przez Wójta Gminy Młodzieszyn  zwanego dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę  drogi gminnej „Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Gmina Młodzieszyn jest Zamawiającym na mocy porozumienia z dnia 7 września 2010 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 24 stycznia 2011 roku do porozumienia pomiędzy Gminą Młodzieszyn, Gminą Sochaczew oraz Gminą Miastem Sochaczew. Celem porozumienia jest wykonanie przedmiotu zamówienia będącego tematem przetargu – tj przebudowy drogi na odcinku 5,197 km.

Przedmiot zamówienia obejmuje min:

Celem przebudowy drogi jest usprawnienie warunków ruchu i poprawa bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu przebudowy bitumicznej nawierzchni jezdni, chodników z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowo-pieszej oraz istniejących zjazdów do posesji(na terenie miasta gminy Sochaczew). W trosce o bezpieczeństwo pieszych oraz  innych użytkowników drogi zaprojektowano na terenie gminy Sochaczew i gminy Młodzieszyn , zostanie wydzielony z jezdni  pas (pobocze) z masy bitumicznej o szer.1-2 m dla pieszych i rowerzystów   . Mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców oraz poprawę widoczności na drodze planuje się wycinkę części drzew oraz usunięcie wszelkich karpin. Przebieg remontowanej drogi pokrywa się w całości z pasem terenu zarezerwowanego obecnie istniejącej drogi

Parametry techniczne drogi na odc. Od 0+000 km. do 2+421,00 km: Szerokość jezdni 6,00m; szerokość pobocza 1,00 m;  Kategoria ruchu L Prędkość projektowana 40km/h;  Odwodnienie – powierzchniowe

5 cm  –  warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/12,8 dla KR 3 wg. PN/EN 13108-1:2008

6 cm  –  warstwa wiążąca: beton asfaltowy 0/16 dla KR 3 wg. PN/EN 13108-1:2008

7 cm – podbudowa zasadnicza z beton asfaltowy 0/20 dla KR3 wg. PN/EN 13108- 1:2008

20cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu wg. PN-S-06102/1997

0,75 m – utwardzone pobocze z destruktu lub z klińca 0-31,5 mm

Parametry techniczne drogi na odc. Od 2+421,00 km do 4+743 km : szerokość jezdni 6,00 i 5,00 m , Szerokość pobocza  0,75 m, Prędkość projektowana 40km/h,Klasa drogi L,  Odwodnienie – powierzchniowe

- – droga na odcinku w miejscu nakładki + poszerzenie  o pikietażu od 2+421,00 m do 4+366,89 m

4cm  –  warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/12,8 dla KR 3 wg. PN/EN 13108-1:2008

5cm  –  warstwa wyrównawczo-wiążąca: beton asfaltowy 0/16 dla KR 3 wg. PN/EN 13108-1:2008

5cm  –   warstwa wyrównawcza z klińca  0/16 mm

Pobocze

10 cm - utwardzone pobocze z destruktu bitumicznego  lub z klińca 0-31,5 mm

- – droga na odcinku w miejscu nakładki od 4+366,89 km  do 4+743,00 km

4cm  –  warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/12,8 dla KR 3 wg. PN/EN 13108-1:2008

Pobocze

10 cm - utwardzone pobocze z destruktu bitumicznego  lub z klińca 0-31,5 mm

Przy prawej krawędzi jezdni zostanie namalowana linia krawędziowa- przerywana szeroka P-7a o pikietażu 2+421,00 do 4+743 m. Zostaną również wydzielone dwa miejsca na przystanek autobusowy  linią przystankową P-17 o  długości  30,00m  o pikietażu 3+496,00m i 3+544,00 m.

Parametry techniczne drogi na odc. Od 4+743km. do 5+197,00 km: Szerokość jezdni 5,00 m i 6,00m; szerokość pobocza 0,75 m; szerokość chodnika 2,00m; szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 2,50m ; Kategoria ruchu KR3;Prędkość projektowana 40km/h;  Odwodnienie – powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

I. – droga

4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN/EN 13108-1:2008 dla         KR3

##### – pobocze

15cm –   pobocze z klińca 0-31,5 mm

Konstrukcja elementów drogi pełna podbudowa:

4cm    – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN/EN 13108-1:2008 dla KR3

6cm    – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm wg. PN/EN 13108-1:2008 dla KR3

7cm     -   podbudowa: beton asfaltowy 0/20 mm  wg. PN/EN 13108-1:2008 dla KR3

20cm    – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego  mechanicznie

wg PN-S-06102/1997

20cm     -   warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu

Konstrukcja chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej

6 cm– warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej

4 cm– podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

15 cm– warstwa odcinająca z  piasku 10 cm

Konstrukcja zjazdów

8 cm– warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej

4 cm– podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

15 cm– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego  mechanicznie 0-31,5

10 cm – warstwa odcinająca z  piasku

Dodatkowo w ramach projektu na mocy porozumienia z dnia 24 lutego 2011 roku  pomiedzy Gminą Młodzieszyn z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie zostanie wykonana „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Sochaczewie , ul. Batalionów Chłopskich” o dł. 317,50 mb fi 110 mm wraz z przyłączem wodociągowym na odcinku od 4+743km. do 5+197,00 km . Płatność za wyżej wymienione roboty wodociągowe zostanie dokonana po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej  tj.: przedmiarze robót, dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i  dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na dokumentację składają się :

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Sochaczewie

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 380702W Adamowa Góra – Altanka w miejscowościach  Rozlazłów – Altanka – Gawłów

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej Juliopol – Pieńki- Adamowa Góra odcinek Juliopol – Adamowa Góra nr 382607 W

- Projekt rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich na działkach nr 109/3,89/2,80/2, i 79/24 w Sochaczewie

Uwaga : Gdyby zakres robót wynikający z wyżej wymienionych dokumentacji oraz załączonych do SIWZ przedmiarów , powtarzał się w poszczególnych przedmiarach branżowych , należy przy wycenie przedmiotu zamówienia pominąć pozycje powtarzające się  ( np. powtórzone roboty rozbiórkowe, odtworzenia nawierzchni, zagęszczenia gruntu itp.)

1.2 Termin wykonania :  do 31 października 2011 – roboty drogowe

do 15 czerwca 2011 - roboty sanitarne

Wykonawca planując realizacje powyższego projektu musi uwzględnić w swoim harmonogramie rzeczowo-finansowym realizację przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie w ramach oddzielnego zamówienia przebudowę kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ulicy Batalionów Chłopskich w Sochaczewie na odcinku  od 4+743km. do 5+197,00 km w okresie 01.07.2011  do             15 .08.2011. W związku z powyższym wszelkie prace drogowe muszą zacząć się najwcześniej po tym terminie  !!!!!

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania i realizowania sporządzonego przez siebie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu zamówienia!!!!!

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać  w ofercie jaką część zadania zamierza powierzyć podwykonawcom oraz obowiązany jest podać nazwę podwykonawców ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich prac.

1.3. Zakres zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej załączonej do S.I.W.Z.

2. Wymagania stawiane Oferentom

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki:

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1.O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- pozostają w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.2. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

2.3. Opis sposobu oceny spełniania warunku

2.3.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku należy przedłożyć oświadczenie  o możliwości  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania   w branży drogowej jak i sanitarnej – dotyczy przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w Sochaczewie    ( minimum 24 mc czynnej działalności).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.2.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej po 2 zadania  inwestycyjne o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia dla każdej z branż:

- w branży drogowej  o  wartości nie mniejszej łącznie  niż 5 000 000,00 zł w roku kalendarzowym 1 zadanie  i na potwierdzenie tego przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane  należycie.

- w branży sanitarnej  o  wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w roku kalendarzowym 1 zadanie  i na potwierdzenie tego przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane  należycie

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.3 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku ekonomicznego i finansowego:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe

lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 3 500 000 PLN na całość projektu

2.3.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 S.I.W.Z Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.   Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

3.3   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4  Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, 
w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

  - Wskazane jest aby koperta zewnętrzną adresowana była na Zamawiającego 
z zaznaczeniem:

„OFERTA” na

„„Przebudową  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.”

„Nie otwierać przed   10.03.2011.  godz. 09. 15”

3.9  Wskazane jest, aby koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna, była opisana nazwą i adresem Oferenta.

  - Oferent  może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno

mieć  na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym

postępowaniem, należy kierować na adres:  Urząd Gminy w Młodzieszynie,
ul.Wyszogrodzka 25 , 96-512 Młodzieszyn. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez  Oferentów powyższego wymogu.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 1,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- Wykazu wykonanych robót ( min 2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia ( zgodnie z pkt 3.2 S.I.W.Z.) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.- Zał. nr 5

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

- Oświadczenia na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia  oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.- Zał. nr 7

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawą do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 4).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- Sprawozdania finansowego albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innego dokumentu określającego obroty oraz zobowiązania i należności - za rok 2009.- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku ( Wykonawca powinien wykazać  brak możliwości  dostarczenia dokumentu podstawowego).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów.(wspólnie).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenia, sporządzonego zgodnie z Zał. Nr 2, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

2)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

4)  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

6)  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

C.  Inne dokumenty:

- wykazu przedstawicieli lub pełnomocników (wraz z wzorami podpisów), uprawnionych do    podpisywania dokumentów w firmie.

- Formularz ofertowy

- Zaparafowany projekt umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Kosztorysy ofertowe uproszczone

- Wykaz stawek i narzutów- według załącznika nr 5

- dowód wniesienia wadium

- OŚWIADCZENIE zgodnie z art.  24  ust1 lub ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych Podwykonawcy wskazanego w ofercie ( jeśli dotyczy).

D)  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

E) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1:

1)   pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)   pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę ,  oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

- zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

- zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał).

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania na piśmie.

  - Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- na 2 dni prze upływem terminu składnia ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.,

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo zostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2.

  - Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom bez wskazania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta  któremu przekazano specyfikację.

5.8.Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

5.9 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej

ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert

5.10.Upoważnioną  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami osobą jest:

Robert Gonta                    -    Inspektor Urzędu Gminy Młodzieszyn

w godz.  od  godz. 9.00 do godz. 15.00.

tel. (0-46) 864-17-61

.

5.12. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT MUSI ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

6. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Wymagania dotyczące wadium

7.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00- PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

7.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach:

- pieniądzu, wpłaconym na konto:

nr 18 9283 0006 0028 0011 2000 0020

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.).

  - Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego  w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „wadium do przetargu”, należy podać nazwę i numer postępowania.

7.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

7.5. Termin  wnoszenia  wadium  upływa  w dniu składania ofert do godziny 09.00,  przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 7.1. kwoty na rachunek Zamawiającego

7.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.7.11

7.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci  wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert.

7.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

7.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy  Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Cena oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN).

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej - niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100% |
| --- | --- |

8.2 Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. a pozostałe proporcjonalnie mniej.

9. Miejsce i termin składania ofert

9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

9.2. Termin składania ofert upływa dnia  10.03.2011 r.   o godzinie 0900.

9.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w pkt.9,2 SIWZ.

10. Otwarcie i badanie ofert

10.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu  10.03.2011 r.  o godzinie 0915 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

10.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,         termin wykonania i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

10.3. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Oferentowi te informacje.

10.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 - ustawy;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.6.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Oferenta.

11.Unieważnienie postępowania

11.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od oferenta niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Państwa, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

11.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

11.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Oferentom.

12.Udzielenie  zamówienia

12.1. Zamawiający udzieli zamówienie Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę , a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów.

12.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) , albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)   wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d)	terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

12.3.   Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

12.4. Oferent wygrywający przetarg powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania

umowy wg punktu 14 specyfikacji

12.5. Podpisanie umowy (Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy)

nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze   oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

.

- Zmiana umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

13.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót

13.1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

13.1.2.  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a) niewypały i niewybuchy;
b) wykopaliska archeologiczne;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.

13.1.3.  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

13.1.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

13.1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 – I.5 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

13.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

13.2.1  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót.
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, 
h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 13.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.

13.2.2 Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

13.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.
f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 13.3 a,d,e,f,g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 13.3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
W przypadku pkt. 13.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.
W przypadku pkt. 13.3.d zmiany mogą  dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 13.1, 13.2 i 13.3  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. .

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

14.Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy

14.1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Oferent złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 %  ceny ofertowej brutto, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to Oferent może wnosić w :

1)    pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-       kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)    gwarancjach bankowych

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.2. W trakcie realizacji umowy wykonawca – za zgodą zamawiającego - może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana taka może nastąpić                   z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Oferenta w pieniądzu  zostanie wpłacone na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.

.

14.4.  Część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady przedmiotu zamówienia lub gwarancji jakości będzie wynosić 25% wysokości zabezpieczenia i będzie ona zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego brak usterek lub usunięcie stwierdzonych usterek.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

___________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Młodzieszyn  24.02.2011 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Młodzieszyn

ul.  Wyszogrodzka 25

96-512 Młodzieszyn

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na    „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ” w ramach

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

- OFERUJEMY WYKONANIE CAŁEGO Projektu  ZA CENĘ  NETTO:

A/ w wysokości …………………. złotych. (słownie:………………………………………….)

w tym: cena netto wynosi  …………………………..złotych

(słownie……………………………………………....................………………………………)

podatek VAT w wysokości ……………. co stanowi kwotę ………..................……..                      (słownie: ……………………….........................................................................………)

B/ Roboty drogowe wynoszą   - ..................................................................……. złotych. (słownie:………………………......…………………………………………………….)

w tym: cena netto wynosi  …………………………..złotych

(słownie……………………………………………………………………………)

podatek VAT w wysokości ……………. co stanowi kwotę ………..................……..                      (słownie: ……………………….........................................................................………)

C/ roboty sanitarne  – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Sochaczewie , ul. Batalionów Chłopskich”    wynoszą   .................................................................... zł

(słownie:………………………......…………….………………………………………….)

w tym: cena netto wynosi  …………………………..złotych

(słownie………………………………...........……………………………………………)

podatek VAT w wysokości ……………. co stanowi kwotę ………..................……..                      (słownie: ……………………….........................................................................………)

- Termin wykonania zadania :

    - roboty  drogowe ……………………………………..

-     roboty sanitarne  ........................................................

3. Termin płatności – 30 dni.

4.   Części zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy)

……………………………………………………………………………………….

5.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że zrealizujemy zadania przedmiotu zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę

8. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

9. .UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres    36 (słownie trzydzieści sześć miesięcy).

12. W przypadku uznania  naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego.

13. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

14.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

15.    załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa | adres | Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | (……………………….........) | (........................) |  |
| Wykonawca | (……………………....................) | (........................) |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

| Nazwa banku |  |
| --- | --- |
| Numer Rachunku |  |

.............................................................

............................dn.……...2011r                           ( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

_____________

- - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”  oświadczam że:

1   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy  się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................. dn. __.__.2011 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 2a

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 osoba prawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.   wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	partnera / członka zarządu*) spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1) ..................................

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)	jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie Wykonawcy

............................. dn. __.__.2011 r.

ZAŁĄCZNIK nr 2b

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 spółka partnerska) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1) ...................................

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...............................................

(podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie Wykonawcy

............................. dn. __.__.2011 r.

ZAŁĄCZNIK nr 2c

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 spółka jawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec ..................................................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1)…....................................

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)	jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie  Wykonawcy

............................. dn. __.__.2011 r.

ZAŁĄCZNIK nr 2d

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 spółka komandytowa) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec(1)  .................................. jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)............................. dn. __.__.2011 r.

jeśli było wymagane wadium

(1) oznaczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 2 osoby fizycznej) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

- nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

- wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...............................................

(podpis Wykonawcy)

............................. dn. __.__.2011 r.

*) jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące | Opis doświadczeń zawodowych | Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

............................. dn. __.__.2011r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 5

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ” oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące robót wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć pozytywne referencje.(min 2  zgodnie z pkt. 2.4 )

............................. dn. __.__.2011 r.        		.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

###### ZAŁĄCZNIK NR 4

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU i URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ” oświadczam, że przy realizacji zamówienia wykorzystany będzie niżej wymieniony sprzęt i urządzenia:

| Lp. | Opis, model wydajność | Liczba Jednostek | Rok produkcji | FORMA WŁADANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: wymienić sprzęt i urządzenia przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych.

.................................. dn. ...............................

........................................................................

- (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

###### ZAŁĄCZNIK NR 5

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ” oświadczam, że przy realizacji zamówienia stosować będę poniższe stawki i narzuty:

| pozycja | wyszczególnienie czynników produkcji | #### jednostka | stawka jednostkowa w złotych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | roboty ogól.-bud. | roboty wod-kan | roboty elektryczne | roboty teletechniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ROBOCIZNA (R) | r-g |  |  |  |  |
| 2. | KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (KZ) | % |  |  |  |  |
| 3. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) | % |  |  |  |  |
| 4. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) | % |  |  |  |  |

.................................. dn. .................2011r.

........................................................................

- (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

###### ZAŁĄCZNIK NR 6

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | Oświadczenie na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ” oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – rocznie zatrudniałem średnio.....................… osób .W tym na stanowiskach kierowniczych …….osób.

……………………….

(podpis Oferenta)

……………dnia, ………………..

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia :

„Przebudowa  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ”obejmuje:

1.Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej tj. przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, oraz harmonogram Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w 2011 roku projektu pod nazwą „Przebudowa  drogi gminnej Juliopol – Adamowa Góra – Altanka – Sochaczew” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, będący załącznikiem do projektu umowy , które stanowią integralną część niniejszej  S.I.W.Z.

Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego.

Do obowiązku Wykonawcy należy:

Wykonawca w ofercie przetargowej musi uwzględnić koszt obsługi geodezyjnej inwestycji zarówno dla robót drogowych jak i sanitarnych , uwzględniając warunek iż, inwentaryzacja robót sanitarnych musi być dokonana na zakończenie powyższych robót i przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru tychże robót .Warunek ten jest również analogiczny dla robót drogowych .

Opracowanie i wdrożenie na okres prowadzenia robót czasowej organizacji ruchu

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Policji i Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem.

Sporządzenie  i przedłożenie Zamawiającemu  przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ  zgodnie z art.21 Prawo budowlane oraz z rozporządzaniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zastosowanie materiałów  budowlanych i urządzeń  posiadających atesty, aprobaty techniczne,  deklaracje  zgodności lub certyfikaty zgodności, certyfikaty  na znak bezpieczeństwa. Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki – płyty chodnikowe, krawężniki  odzyskane w całości należy ułożyć na paletach i przewieść ma miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Powiadomienie odpowiednich służb(Zarządcę drogi, komendę Powiatową Policji, ZWiK Sochaczew Sp. z o.o., Telekomunikację  Polską S.A) o rozpoczęciu robót z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

###### ROZDZIAŁ IV

###### Projekt umowy

.

Umowa zawarta w dniu .................................................2011  w Młodzieszynie

pomiędzy

Gminą Młodzieszyn , 96-512 Młodzieszyn , ul. Wyszogrodzka 25 powiat sochaczewski, woj. mazowieckie NIP 837-169-20-19 –Lider projektu

zwanym dalej „Zamawiającym” działając na podstawie:

    - porozumienia pomiędzy Gminą Młodzieszyn , Gminą Sochaczew oraz Gminą Miastem Sochaczew z dnia 7 września 2010 roku  oraz aneksu nr z dnia 24.01.2011 roku

    - porozumienia z dnia 24 lutego 2011 pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie  a Gminą Młodzieszyn;

i reprezentowanym przez

Wójta Gminy Młodzieszyn  - mgr. inż. Joannę Szymańską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Młodzieszyn – Małgorzaty Zawadzkiej

a firmą .....................................................................................................................................

z siedzibą w .............................................................................................................................

NIP ........................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....................................................................................................

wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. nr 223, poz.1655 ze zm.)

§ 1

# Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty  polegające na :

1. Przebudową  drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka –Sochaczew ””zgodnie z warunkami SIWZ i projektem technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego

  - Przekazanie  placu budowy w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy.  uzgodnionym z Wykonawcą.

  - Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego  obejmującego przedmiot umowy.

  - Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

  - Obowiązki Wykonawcy

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, aprobatami technicznymi, instrukcjami wykonania robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem.

  - Zorganizowanie placu budowy, w tym instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

  - Realizacja budowy musi odbywać się ściśle wg harmonogramu-rzeczowo – finansowego realizacji projektu będącego załącznikiem do niniejszej umowy

  - Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego.

  - Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

  - Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

  - Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów, łącznie z tyczeniem, inwentaryzacją ( oddzielnie dla robót sanitarnych i dla drogowych ) i z dokumentacją powykonawczą ( w 3 egz) do dokonania odbioru przez Zamawiającego

  - Zgłaszanie robót do odbioru.

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu w szczególności podlegają od odpowiedzialności cywilnej szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z związku z prowadzonymi robotami.

  - Opracowanie  i wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy do Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Policji i Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem

  - Wykonanie 2 tablic informacyjnych dot. projektu ( logo, nazwa projektu, tyuł projektu, źródła finansowania)

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w  terminie do 7 dni  od daty przekazania placu budowy

- zakończenie:  roboty drogowe ...............................................2011

roboty sanitarne ............................................. 2011

- nie można dokonać zmiany umowy w zakresie innym niż przewidziane przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ.

2.  W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub postoju.

3.  Zakres robót Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i Zamawiającym na podstawie złożonego do oferty przetargowej  harmonogramu rzeczowo-finansowego  przed przystąpieniem do wykonaniem robót.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia z § 6  nastąpi w oparciu o 3  faktury częściowe

    - 1 transza po wykonaniu robót i złożenia wszelkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia tej części projektu  związanych z budową sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w Sochaczewie. Wykonawca wystawi fakturę bezpośrednio na Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sochaczewie ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew , NIP 837-16-66-938

    - 2 transza po wykonaniu 50 % wartości robót drogowych  wystawiona na Gminę Młodzieszyn

    - 3 końcowa  po wykonania 100  % wartości  umowy. Faktura może  zostać wystawiona po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót oraz po  przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych (potwierdzających wysokość wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę na przedmiot umowy  oraz  gwarancji na gminę Młodzieszyn

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz świadectwa wykonanych prób.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół,  który zawierać będzie wszystkie ustalenia, oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co  stanowi  kwotę: ………………….(słownie:………………………………………………..). Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

- W przypadku należytego wykonania robót 75% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 4 pkt.8 niniejszej umowy, a pozostała część, tj. 25% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

§ 6

Wynagrodzenie

A/ Wartość całości zamówienia( zarówno roboty drogowe jak i wodociągowe)  strony ustalają w cenie brutto w  wysokości …………………. złotych. (słownie:…………………………………….………………………………………….)

w tym:  cena netto wynosi  …………………………..złotych

(słownie……………………………………………………………………)

podatek VAT w wysokości ……………. co stanowi kwotę …………………..zł  (słownie: ……………………………………….)

B/ w tym  roboty drogowe wynoszą   - .................................................................. złotych.

(słownie:………………………......…………….………………………………………….)

w tym: cena netto wynosi  …………………………..złotych

(słownie……………………………………………………………………………)

podatek VAT w wysokości …………….co stanowi kwotę ………………….. zł (słownie: ……………………………........................................................................………….)

C/ w tym roboty sanitarne – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Sochaczewie , ul. Batalionów Chłopskich”    wynoszą   .............................................. zł

(słownie:………………………......…………….………………………………………….)

w tym: cena netto wynosi  …………………………..złotych

(słownie………………………………...........……………………………………………)

podatek VAT w wysokości …………….co stanowi kwotę ………………….. zł (słownie: ……………………………........................................................................………….)

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, które odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty organizacyjne i utrzymanie zaplecza budowy, koszt transportu sprzętu i materiałów budowlanych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z realizacją robót w tym utrudnienia w pracy/roboty na obiekcie czynnym/ oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Rozliczanie robót  przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust.3a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M,S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt.1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Zamawiający zastrzega sobie a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę rozwiązań materiałowych wynikających z przyczyn technicznych i finansowych w trakcie wykonywania robót

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych do końca 2011r.

- W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych, o lepszych parametrach materiałów lub urządzeń, Zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją i zastąpić je nowymi, o lepszych parametrach, materiałami lub urządzeniami. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco:

  - Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego urządzenia lub materiału,

  - Zamawiający zakupi nowy materiał lub urządzenia stosując ustawę o zamówieniach publicznych,

  - Wykonawca „wbuduje” nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia za to „wbudowanie” przedstawionego w pkt.3 niniejszego paragrafu.

§ 7

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie  fakturami przejściowymi, wystawionymi za wykonane i odebrane elementy  w 3 transzach

– 1 transza za roboty wodociągowe ( Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich) – płatnik Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sochaczewie

-   2 transza za wykonanie minimum 50% robót drogowych – płatnik Gmina Młodzieszyn

-   3 transza po zakończeniu całkowitym projektu pozostałe  50 % wartości robót drogowych

- płatnik gmina Młodzieszyn

- Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawianej  przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego na konto Wykonawcy .nr .................................................. ............................................................................................................................................... przy czym podstawę fakturowania robót budowlanych będą stanowić protokoły częściowego i końcowego odbioru robót, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego;

Płatność końcowa może nastąpić do dnia 30 grudnia 2011 roku

- Każdorazowo w fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.

§ 8

Gwarancja

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy  gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Warunki gwarancji stanowią załącznik do umowy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, do 7 dni , liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia ww. terminu wysokość kar, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Zmiana umowy

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i  będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z niniejsza umową , SIWZ oraz ogłoszeniem o przetargu.

2.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może żądać zmiany umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści z tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- odkupienia materiałów, określonych w pkt. 4c, po cenach przestawionych w kosztorysie ofertowym.

- przejęcia od  Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

§ 12

Postanowienia końcowe

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zmiana podwykonawcy wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. Przepis ust.1  zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.1  zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust.1, 2 i 3 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

Zamawiający: - 	…………………………………………………

Wykonawca – 	………………………………………………….

- Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał  w granicach umocowania, określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Umowa sporządzona została w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy  otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca..

ZAMAWIAJĄCY:                                    			WYKONAWCA

Załącznik wymagany do umowy:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w 2011 roku projektu pod nazwą  „Przebudowa  drogi gminnej Juliopol – Adamowa Góra – Altanka – Sochaczew”

Załącznik nr 1 do  umowy  nr ………………………

z dnia ............................. 2011 roku

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w 2011 roku projektu pod nazwą

„Przebudowa  drogi gminnej Juliopol – Adamowa Góra – Altanka – Sochaczew”

w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

| Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wykaz | Termin zakońc-zenia | Koszt realizacji (w zł) | Mierzalny efekt rzeczowy/ wskaźnik produktu |
| I. Koszty kwalifikowane: |  |  |  |  |
| Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego projektu będzie realizacja m.in.: - przebudowy drogi o długości 5197 m; - chodnika o długości 454,00 m; - ścieżki pieszo-rowerowej o długości 454 m; - 25 zjazdów ( w tym 15 do dróg gruntowych oraz 10 do posesji ); - 7 skrzyżowań; - 2 przystanków autobusowych. - Sieć wodociągowa - fi 110 mm – 317,50 mb - Przyłącze wodociągowe fi 40 mm – szt. 1 |  |  |  |  |
| I. | Odcinek drogi Juliopol – Adamowa Góra 0+000 km. do 2+421,00 km |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze, w tym: - roboty pomiarowe; - karczowanie zagajników i krzewów; - rozebranie przepustów z rur betonowych oraz ścianek czołowych; - wykonanie przepustu. |  |  | Wykonanie: - pomiarów na długości 2,4210 km; - karczowania zagajników i krzewów o powierzchni 0,25 ha; - wycięcia 320 drzew; - rozebrania 10 mb przepustów. - 1 przepustu o długości 70 mb. |
| 2. | Odwodnienie korpusu drogi, w tym: - części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych - obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych - umocnienie skarp płytami chodnikami |  |  | Wykonanie 1 przepustu o długości 10 m. |
| 3. | ## Roboty ziemne, w tym prace ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę. |  |  | Wykopanie i wywóz 2.717,86 m3 ziemi. |
| 4. | ## Podbudowa, w tym: - podbudowa z kruszyw łamanych; - oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych; - podbudowa z betonu asfaltowego. |  |  | Wykonanie podbudowy na powierzchni 15.300 m2. |
| 5. | Nawierzchnia, w tym warstwy wyrównawcza i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych. |  |  | Wykonanie nawierzchni jezdni na powierzchni 15.620 m2 o długości 2.421 m i szerokości od 5 do 6 m. Zjazdy do dróg gruntowych 6 szt. |
| 6. | Roboty wykończeniowe, w tym: - wyrównanie z uzupełnieniem; - profilowanie i zagęszczanie; - regulacja pionowa studzienek, urządzeń podziemnych oraz naprawa urządzeń z betonu. |  |  | Wykonanie plantowania poboczy o powierzchni 4.824 m2 na odcinku o długości 2412 m. |
| 7. | ## Oznakowanie, w tym: - oznakowanie pionowe; - oznakowanie poziome. |  |  | Wykonanie: - ustawienie 24 znaków pionowych na 24 słupkach, - oznakowania 0 przejść dla pieszych i 2 skrzyżowań. |
| 8. | Urządzenia ochronne |  |  | Wykonanie 2 barier ochronnych o łącznej długości 24 m. |
| II | Odcinek drogi Adamowa Góra – Altanka – Sochaczew Od 2+421 km do 4+743 km |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze, w tym: - roboty pomiarowe; - ścinanie i karczowanie drzew; - budowa rur stalowych z wkładką PCV w miejscach kolizji z kablami telekomunikacji. |  |  | Wykonanie: - pomiarów na długości 2,3220 km; - wycięcia 36 drzew; - rur osłonowych o długości 1.100,00 m. |
| 2. | ## Podbudowa, w tym: - wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych; - oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. |  |  | Wykonanie: - podbudowy – 283,50 m3. - oczyszczenia i skropienia bitumem nawierzchni drogowych o powierzchni 25781 m2. |
| 3. | Nawierzchnia, w tym warstwy wyrównawcza i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych. |  |  | Wykonanie nawierzchni jezdni na powierzchni 13.750 m2 o długości 2.322 m i szerokości od 5 do 6 m. Zjazdy do dróg gruntowych 5 szt. |
| 4. | Roboty wykończeniowe, w tym: - wyrównanie z uzupełnieniem; - profilowanie i zagęszczanie; - regulacja pionowa studzienek, urządzeń podziemnych oraz naprawa urządzeń z betonu. |  |  | Wykonanie plantowania poboczy o powierzchni 3.483 m2 na odcinku o długości na długości 2322 mb. |
| 5. | ## Oznakowanie, w tym: - oznakowanie pionowe; - oznakowanie poziome. |  |  | Wykonanie: - ustawienie 14 znaków pionowych na 10 słupkach, - oznakowania 0 przejść dla pieszych i 1 skrzyżowania. |
| III | Odcinek drogi Sochaczew (ul. Batalionów Chłopskich) od 4+743km do 5+ 197 km |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze, w tym: - roboty pomiarowe; - frezowanie nawierzchni; oraz rozebranie: - podbudowy z kruszywa kamiennego; - krawężników betonowych; - obrzeży; - chodników, wysepek przystankowych - podbudowy betonowej. |  |  | Wykonanie: - pomiarów na długości 0,454 km; - frezowania nawierzchni o powierzchni 200 m2 na długości 145,80 mb ; oraz rozebranie: - podbudowy na powierzchni 2108 m2; - krawężników o łącznej długości 560 m; - obrzeży o łącznej długości 400 m; - chodników o powierzchni 1.261 m2; - nawierzchni betonowej o powierzchni 2.108 m2. |
| 2. | Nawierzchnia, w tym: - warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego; - podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwy wiążąca i ścieralna; - krawężniki. |  |  | Wykonanie: - podbudowy o powierzchni 2510 m2; - nawierzchni jezdni o długości 454 mb i szerokości od 5 do 6 m na powierzchni 3044 m2; - krawężników o łącznej długości 958 m. - Zjazdy do dróg gruntowych 4 szt. |
| 3. | Studzienki wodościekowe, w tym: - studzienki ściekowe z gotowych elementów; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk. |  |  | Wykonanie: - 2 studzienek ściekowych; - kanału z rur PCV o długości 200m. |
| 4. | Chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, w tym: - usunięcie warstwy ziemi; - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. |  |  | Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika łącznej o powierzchni 1840 m2, w tym: - chodnik o długości 454 m i szerokości 2,00 m; w tym 10 zjazdów do posesji - ścieżka pieszo-rowerowa o długości 454 m i szerokości 2,50 m. |
| 5. | Zjazdy do posesji, w tym: - obrzeża betonowe na podsypce piaskowej; - krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowo-cementowej; - podbudowa z kruszyw łamanych; - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podsypce piaskowo-betonowej. |  |  | Wykonanie 10 zjazdów o łącznej powierzchni 150 m2. |
| 6. | ## Regulacja pionowa studzienek, w tym: - telefonicznych; - dla kratek ściekowych; - dla włazów kanałowych; - dla zaworów wodociągowych i gazowych. |  |  | Wykonanie regulacji studzienek: - 5 telefonicznych; - 11 dla kratek ścieku ulicznego; - 8 włazów kanałowych; - 8 dla zaworów wodociągowych i gazowych. |
| 7. | Czyszczenie istniejących studzienek, w tym ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików. |  |  | Oczyszczenie 11 studzienek i przykanalików. |
| 8. | Ułożenie rur ochronnych typu AROTA. |  |  | Ułożenie 250 m rur osłonowych. |
| 9. | ## Oznakowanie, w tym: - oznakowanie pionowe; - oznakowanie poziome. |  |  | Wykonanie: - ustawienie 32 znaków pionowych na 32 słupkach, - oznakowania 8 przejść dla pieszych i 4 skrzyżowań. |
| Razem: |  |  |  |  |
| IV Budowa sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w Sochaczewie |  |  |  |  |
| 1 | ## Roboty ziemne |  |  | - Wykop mech. W gr. III-IV z wywozem na odl. do 1 km – 418 m3 - Szalowanie wykopów wypraskami wraz z rozbórką 484 m 2 - Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem – 418 m3 |
| 2 | Roboty instalacyjne . |  |  | - Wykonanie sieci wodociągowej fi 110 PCV – 317,50 mb - Hydrant p.poż. podziemny śr. 80 mm – szt.1 - Przewierty rurą stalową fi 200 mm 4 szt. – 47 mb - Przyłącze wodociągowej o śr. PE 40 mm - 10 mb 1 szt. - Przewiert rurą osłonową o śr.100 mm – 10 mb |
| 3 | ### Próby szczelności i dezynfekcja |  |  | - próba wodna szczelności sieci wodociągowej fi 110 mm - dezynfekcja sieci wodociągowej fi 110 mm - jednokrotne płukanie sieci wodociągowej fi 110 mm |
| Razem(IV): |  |  | 0,00 |  |
| Razem (I,II,III): |  |  |  |  |
| Ogółęm (I,II,III i IV) |  |  |  |  |

|  |  | t |
| --- | --- | --- |
| ……………………………... |  | ………………...…………… |
| ……………… dnia.......2011 roku |  | ………...…………………… |